省级财政投资基本建设项目

信息公开表（封面）

项目名称：广东省知识产权服务业集聚中心

批复立项时间：2014年12月22日

资金主管部门：省财政厅工贸处

省级财政投资基本建设项目公开目录

- 项目基本情况表

- 项目预算执行情况表（2021年）

- 项目招投标实施情况公开表

- 立项情况

- 项目绩效评价信息

| 1、省级财政投资基本建设项目基本情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 平方米 |  |  |  |
| 项目名称 | 广东省知识产权服务业集聚中心 | 主管部门 | 广东省市场监督管理局 |
| 项目建设（使用）单位 | 广东省知识产权保护中心 | 项目总投资金额 | 19953 |
| 立项文号 | 粤发改高技术函〔2014〕4872号 | 项目建设进展情况 | 2021年完成整体竣工，预计2022年上半年完成项目验收工作。 |
| 项目建筑面积 | 32700平方米 |  |  |
| 项目资金来源 | 省级财政安排 | 中央投资补助 | 自筹资金 |
|  | 19953 |  |  |
| 资金到位情况 | 资金当年到位情况：2021 年财政下拨2810.36万元，往年结转136.8万元。 资金累计到位情况：16260万元 |  |  |
| 绩效目标 | 完成室内水电安装及联通，完成大楼外立面装修，完成大楼基本网络申报及安装，完成室外绿化工程，实现整体竣工。 |  |  |
| 资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。 |  |  |  |

|  | 2、广东省知识产权服务业集聚中心项目预算执行情况表（2021年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 序号 |  | 项目年度预算总额 | 工程费用名称 |  | 合同名称 |  | 中标单位 | 合同金额 | 当年支付合同金额 |  |  | 累计支付合同金额 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财政支付金额 |  | 自筹金额 | 财政支付金额 |  | 自筹金额 |  |
| 小计 |  | 2947.17 |  |  |  |  |  |  | 2918.32 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 设计施工单位（含安装） |  | 广东省知识产权服务业集聚中心项目设计施工总承包 |  | 广东省工业设备安装有限公司、广州建筑产业开发有限公司 | 12433.19 | 2869.31 |  | 0 | 9699.7 |  | 0 |  |
| 2 |  |  | 监理单位 |  | 建设工程监理合同 |  | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 245 | 49.01 |  | 0 | 171.53 |  | 0 |  |

3、项目招投标实施情况表

2021年没有招投标内容。

招标范围：全部招标。

招标组织形式：委托招标。

招标方式：公开招标。

| 类别 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 | 中标单位 |
| 勘察 | √ |  |  | √ | √ |  | 广东省建科建筑设计院有限公 |
| 初步设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 施工设计 | √ |  |  | √ | √ |  | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 |
| 建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  | 广东省工业设备安装有限公司 |
| 安装工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 | √ |  |  | √ | √ |  | 广州珠江工程建设监理有限公司 |

4、立项情况

项目建议书批复：粤发改高技术函〔2014〕4872号

可行性研究报告批复：粤发改高技术函〔2017〕877号

初步概算批复：粤发改投资函〔2019〕1721号

5、项目绩效评价信息

绩效目标：完成室内水电安装及联通，完成大楼外立面装修，完成大楼基本网络申报及安装，完成室外绿化工程，实现整体竣工。