省级财政投资基本建设项目

信息公开表（封面）

项目名称：广东省知识产权服务业集聚中心

批复立项时间：2014年12月22日

资金主管部门：省财政厅工贸处

省级财政投资基本建设项目公开目录

- 项目基本情况表

- 项目预算执行情况表（2020年）

- 项目招投标实施情况公开表

- 立项情况

- 项目绩效评价信息

| 1、省级财政投资基本建设项目基本情况表 |
| --- |
| 单位：万元/平方米 |
| 项目名称 | 广东省知识产权服务业集聚中心 | 主管部门 | 广东省市场监督管理局 |
| 项目建设（使用）单位 | 广东省知识产权保护中心 | 项目总投资金额 | 20000 |
| 立项文号 | 粤发改高技术函〔2014〕4872号 | 项目建设进展情况 | 2020年10月完成主体结构封顶，预计2021年8月竣工 |
| 项目建筑面积 | 30866.4平方米 |  |  |
| 项目资金来源 | 省级财政安排 | 中央投资补助 | 自筹资金 |
|  | 20000 |  |  |
| 资金到位情况 | 资金当年到位情况：2020 年财政下拨3208万元，往年结转720万元。 资金累计到位情况：13450万元 |
| 绩效目标 | 地下室完成100%，主体结构完成100%，装修及机电设备安装完成20% |
| 资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。 |

|  | 2、广东省知识产权服务业集聚中心项目预算执行情况表（2020年） |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 工程费用名称 | 合同名称 | 中标单位 | 合同金额 | 当年支付合同金额 | 累计支付合同金额 |
|  |  |  |  |  | 财政支付金额 | 自筹金额 | 财政支付金额 | 自筹金额 |
| 1 | 勘察单位 | 勘察-设计合同（初步设计） | 广东省建科建筑设计院有限公司 | 191 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| 2 | 设计施工单位（含安装） | 广东省知识产权服务业集聚中心项目设计施工总承包 | 广东省工业设备安装有限公司、广州建筑产业开发有限公司 | 12199 | 3375 | 0 | 7012 | 0 |
| 3 | 监理单位 | 建设工程监理合同 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 254 | 98 | 0 | 123 | 0 |

3、项目招投标实施情况表

2020年没有招投标内容。

招标范围：全部招标。

招标组织形式：委托招标。

招标方式：公开招标。

4、立项情况

项目建议书批复：粤发改高技术函〔2014〕4872号

可行性研究报告批复：粤发改高技术函〔2017〕877号

初步概算批复：粤发改投资函〔2019〕1721号

5、项目绩效评价信息

绩效目标：地下室完成100%，主体结构完成100%，装修及机电设备安装完成20%